Propuesta BAGO V2

Alcance, objetivos, entregables y criterios de done

| Base analizada | Fecha del análisis | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| BAGO_2.3-clean_20260418_164246.zip | 2026-04-18 | Iniciar V2 |

Mensaje clave: BAGO ya está listo para una V2, pero la V2 correcta es de consolidación, automatización y gobierno de runtime; no de expansión indiscriminada.

# 1. Resumen ejecutivo

La recomendación es pasar a BAGO V2, pero no como expansión indiscriminada del sistema. La V2 debe ser una versión de consolidación, automatización y gobierno de runtime.

La evidencia del ZIP analizado muestra que BAGO ya ha dejado atrás la fase de idea o prototipo conceptual y opera con memoria, cambios, workflows y escenarios suficientes como para justificar una nueva versión de estabilización.

39 sesiones, 39 cambios y 41 evidencias registradas en global_state.json.

Validación de núcleo en verde: validate_manifest.py = GO y validate_state.py = GO.

Único fallo estructural visible: validate_pack.py = KO por TREE.txt desactualizado.

Distribución real en 7 workflows activos, con comportamiento diferenciado.

Reducción de complejidad operativa: de 5.6 roles medios en las primeras 10 sesiones a 2.1 en las últimas 10.

Aumento de diversidad de workflows en las últimas 10 sesiones: de 1 a 3.

La V2 tiene sentido porque el cuello de botella ya no es inventar nuevas piezas. El cuello de botella es convertir el BAGO adaptativo actual en un sistema estable, medible, auto-coherente y más automático.

# 2. Definición de BAGO V2

La definición correcta es esta:

BAGO V2 = Dynamic-BAGO estabilizado: un sistema adaptativo con runtime governance, reporting vivo, reglas de transición explícitas y métricas de salud/valor gobernables.

En términos prácticos, la V2 implica cinco avances:

Runtime governance real: BAGO decide mejor cuándo usar W7, W0, W9 y cuándo activar Vértice.

Reporting vivo: el sistema regenera su capa de reporting y evita estados stale.

Score único de salud y valor: una vista ejecutiva compacta para gobernar el sistema.

Cierre coherente de escenarios: sin escenarios semivivos cuando ya existe evaluación final.

Separación limpia entre exploración, foco, cosecha y distribución.

# 3. Evidencia que justifica el paso a V2

Inventario y validación del sistema analizado:

| Indicador | Valor | Lectura | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesiones | 39 | Volumen suficiente para observar patrones | OK |
| Cambios | 39 | Actividad evolutiva sostenida | OK |
| Evidencias | 41 | Trazabilidad superior al volumen de cambios | OK |
| validate_manifest.py | GO | Manifest sano | OK |
| validate_state.py | GO | Estado coherente | OK |
| validate_pack.py | KO | KO acotado a TREE.txt desactualizado | Parcial |

## 3.1 Distribución real de workflows

| Workflow | Sesiones | Lectura |
| --- | --- | --- |
| workflow_system_change | 15 | Backbone productivo; hoy todavía relativamente costoso en complejidad |
| w7_foco_sesion | 11 | Modo focalizado, disciplinado y sostenible |
| w0_free_session | 5 | Modo exploratorio; necesita formalización posterior |
| w9_cosecha | 3 | Captura eficiente del valor maduro |
| workflow_bootstrap_repo_first | 2 | Arranque fuerte y específico |
| workflow_analysis | 2 | Alta densidad decisional |
| workflow_execution | 1 | Base aún insuficiente para inferencia fuerte |

## 3.2 Cambio de comportamiento del sistema

| Métrica | Primeras 10 | Últimas 10 | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Roles medios por sesión | 5.6 | 2.1 | Reducción fuerte de complejidad operativa |
| Artefactos medios por sesión | 9.5 | 3.8 | Menos volumen bruto, más disciplina contextual |
| Decisiones medias por sesión | 3.6 | 2.2 | Menos inflación, más foco |
| Diversidad de workflows | 1 | 3 | Comportamiento claramente adaptativo |

La interpretación correcta de este cambio es que BAGO ha pasado de una lógica de fuerza bruta a una lógica de adecuación contextual. Ese es el punto exacto en el que una V2 de estabilización tiene sentido.

# 4. Problema que debe resolver la V2

BAGO no necesita más canon. Necesita cerrar mejor el runtime.

Los gaps prioritarios hoy son la sincronización del reporting, la explicitación de reglas de transición, la falta de un score único y el cierre semántico de escenarios.

Reporting no siempre sincronizado con el estado operativo real.

Reglas de transición W0/W7/W8/W9 todavía demasiado implícitas.

Falta de una métrica única que condense salud y valor.

Cierre de escenarios mejorable cuando ya existe evaluación final.

# 5. Objetivos formales de la V2

| Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Convertir BAGO adaptativo en sistema gobernado de runtime | Selección más consistente de workflow, menos arbitrariedad y menos deuda de coordinación |
| Garantizar consistencia viva entre estado, pack y reporting | Que el sistema no solo esté bien, sino que lo pueda demostrar en cada corte |
| Hacer medible el valor operativo | Visibilidad sobre salud, foco, captura de decisiones, rendimiento y utilidad neta por workflow |
| Consolidar Dynamic-BAGO como producto interno presentable | Narrativa clara, comandos unificados y auditoría simple para comité, uso operativo o réplica |

# 6. Alcance propuesto

En alcance

Consolidación de integridad y packaging: regeneración automática de TREE.txt, reconciliación de inventario y detección de stale state.

Gobierno dinámico de workflows: reglas explícitas entre W0, W7, W8, W9 y disparadores de Vértice.

Observabilidad y cuadro de mando: score único, KPIs y semáforos ejecutivos.

Productización operativa: entrypoints únicos, playbook V2 y guías de presentación.

Fuera de alcance

Multiplicar roles sin necesidad demostrada.

Abrir más workflows experimentales si los actuales aún no están gobernados.

Reescribir el canon desde cero.

Buscar autonomía total tipo autopilot antes de cerrar la coherencia básica.

# 7. Entregables de la V2

Bloque 1 — Núcleo operativo

Selector formal de workflow.

Política de transición entre modos.

Activador de Vértice por umbral.

Bloque 2 — Integridad y reporting

Regeneración automática de TREE.txt.

Chequeo de stale reporting.

Reconciliador de estado vs reporting derivado.

Cierre coherente de escenarios.

Bloque 3 — Observabilidad

Score único de salud/valor.

Dashboard V2 con semáforos.

Matriz de KPIs V2 con fuentes y umbrales.

Auditoría integral V2 en salida estándar reproducible.

Bloque 4 — Productización

Playbook operativo de BAGO V2.

Guía ejecutiva de presentación del sistema.

Contrato de done de sesión, cambio y escenario.

Roadmap V2→V2.1.

# 8. Criterios de done

| Dimensión | Criterio | Nivel esperado |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Manifest, state y pack en verde | 100 % GO |
| Técnico | TREE.txt y reporting derivados regenerados | Sin deuda manual recurrente |
| Operativo | Reglas explícitas para W0/W7/W8/W9 | Comprobables |
| Operativo | Activación de Vértice por umbral | Activa y documentada |
| Observabilidad | Dashboard o reporte único con score salud/valor | Disponible |
| Producto interno | Narrativa ejecutiva y operación entendible por terceros | Sí |

# 9. KPIs de aceptación

| KPI | Meta V2 | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Integridad de validación | 100 % GO | Manifest, state y pack en verde |
| Reporting stale | 0 artefactos críticos stale | Incluye árbol y reportes derivados |
| Selección de workflow explicable | 100 % | Cada sesión nueva debe justificar su modo |
| Roles medios en sesiones focalizadas | ≤ 2.0 | Mantener la disciplina lograda por W7 |
| Decisiones capturadas al salir de exploración | ≥ 2.0 | Consolidar el valor de W9 |
| Tiempo de auditoría de salud | ≤ 5 min | Desde comando hasta lectura útil |
| Trazabilidad de escenarios | 100 % consistente | Sin contradicción entre estado y evaluación final |

# 10. Plan de implantación recomendado

| Fase | Horizonte | Entregas clave |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Consolidación | 0 a 30 días | Regeneración TREE, detector de stale reporting, reconciliador de inventario/reporting, checklist de cierre |
| Fase 2 — Gobierno dinámico | 30 a 60 días | Selector de workflow, política de transición, umbrales de Vértice, contrato de cierre de escenario |
| Fase 3 — Observabilidad y producto | 60 a 90 días | Score único, dashboard V2, auditoría integral V2, playbook operativo y guía ejecutiva |

# 11. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Hacer una V2 demasiado grande | Dilución del valor | Mantener foco en runtime, no en expansión |
| Automatizar demasiado pronto | Rigidez artificial | Empezar con reglas simples y observables |
| Multiplicar workflows | Complejidad innecesaria | Congelar nuevos workflows salvo hueco claro |
| Medir mucho y gobernar poco | Observabilidad sin acción | Asociar cada KPI a una decisión concreta |
| Cerrar en falso | Pérdida de confianza | Declarar V2 solo cuando cumpla done completo |

# 12. Recomendación final

La recomendación es aprobar BAGO V2 con una definición estricta: V2 no es expansión del pack. V2 es estabilización del Dynamic-BAGO ya existente.

Coherencia viva entre estado, pack y reporting.

Reglas de transición entre modos.

Activación por umbral de Vértice y cosecha.

Score único de salud y valor.

Auditoría simple y reproducible.

Narrativa ejecutiva presentable.

| Decisión | Tipo de versión | Prioridad | Duración recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobar inicio de BAGO V2 | Consolidación y gobierno | Alta | 90 días |